Travail pratique 1 – Énoncé de démarrage

Présenté à :

HAMAD, Ammar

Dans le cadre du cours :

INF6150 - Génie logiciel III :

Conduite de projets informatiques

Automne 2025 - Gr. 020

Travail réalisé par :

ÉQUIPE # 9, composée de :

KENFACK NANDJOU, Steve Marvyn KENS70360201

KUBARIEVA, Oryna KUBO65550000

MUNYANEZA, Ursule Joana MUNU72510007

SOKOUDJOU SOKAMTÉ Romuald SOKR01039701

THIAM, Demba Aziz THID84010203

23 septembre 2025

CONTEXTE

Les étudiants font faces à une multitude de défis au cours de leur formation entre gestion de cours, de TPs, d’examens, d’emploi et de finances personnelles.
Les applis existantes (to-do list, Pomodoro, calendrier simple) ne tiennent pas compte de la réalité étudiante :

- un vrai horaire de cours,

- des échéances avec ponderations,

- un budget étudiant à gérer.

OBJECTIF DU PROJET

Nous développons donc UNICAL, un assistant d’étude et de budget pour étudiants universitaires. « UNI » pour université et « CAL » pour calendrier, et il évoque aussi le mot « unique », car l’application se veut un outil unique qui regroupe études et finances. Le choix du nom a aussi été réfléchi pour rester pertinent et compréhensible dans les principales langues utilisées par les étudiants, comme le français, l’anglais et l’espagnol, entre autres.

L’utilisateur saisit son horaire (cours, examens, TP, job, indisponibilités) et son budget (revenus/dépenses). UNICAL calcule la priorité des tâches et remplit automatiquement les créneaux libres avec des blocs d’étude adaptés, avec minuteur intégré et suivi prévu vs réel. En parallèle, il suit le budget et propose des recommandations liées aux besoins académiques (ex. prévoir l’achat d’un manuel ou un premier paiement du trimestre).

Concrètement, les plans de cours (pondérations, échéances) et les délais alimentent un score de priorité (importance + urgence + effort). UNICAL planifie alors des blocs d’étude (25/45/60/90 min) dans les créneaux disponibles, respecte les contraintes (cours, job, pauses) et réajuste automatiquement si une séance est ratée ou plus courte/longue que prévu. Côté finances, l’application agrège revenus/dépenses par catégorie et alerte en cas de dépassement, afin d’aider l’étudiant à rester aligné avec ses objectifs académiques.

En somme, un plan d’études personnalisé qui se remplit automatiquement, des priorités claires, un minuteur pour passer à l’action, un suivi de progression simple et un budget sous contrôle.

Résultat attendu : un étudiant ouvre UNICAL et retrouve son calendrier intelligent, son plan d’étude du jour, l’avancement de sa progression et sa situation financière. L’application s’occupe de prioriser et de réajuster automatiquement afin qu’il reste concentré sur l’essentiel.

URL dépôt : https://gitlab.info.uqam.ca/cc791980/inf6150-a2025-equipe9/-/issues

# Sprint 1 – Base académique et finances

# Contribuées par : KUBARIEVA, Oryna

- Issue #1 – Authentification utilisateur (login/mot de passe oublié/log out)

  - Connexion avec identifiant/mot de passe, possibilité de réinitialiser le mot de passe, déconnexion.

- Issue #2 – Création du profil (info personnelles, académiques et financières)

  - À la première utilisation, horaires (cours | travail), informations sur les finances de la personne (ex : les dettes, les factures à payer, etc.)

Contribuées par : MUNYANEZA, Ursule Joana

- Module : Gestion des cours

  - Issue #3 – Ajouter un cours

  - Issue #4 – Définir seuil de passage d’un cours

  - Issue #5 – Modifier un cours (éditer ou supprimer)

Contribuées par : KENFACK NANDJOU, Steve Marvyn

- Module : Gestion des échéances

  - Issue #6 – Saisir les dates d’examens, TP, quiz d’un cours, paiements récurrents (dates connues)

  - Issue #7 – Modifier échéances (éditer ou supprimer)

Contribuées par : THIAM, Demba Aziz

- Issue #8 – Vue calendrier académique hebdomadaire (affichage de base)

  - Affichage simple d’un calendrier avec les événements saisis

- Issue #9 – Personnalisation du calendrier

  - Couleurs différentes pour chaque type d’événement (cours, examen, paiement, etc.).

Contribuées par : SOKOUDJOU SOKAMTÉ Romuald

- Module : Notifications

  - Issue #10 – Notifications simples pour un évènement (rappel)

  - Issue #11 – Préférences de notifications (choix de fréquence : chaque jour, 14h, 2h, etc.).

# Sprint 2 – Discipline + finances + IA

Contribuées par : KUBARIEVA, Oryna

- Issue #12 – Calcul de priorité d’évènement basique (IA v1)

  - Pondération de l’évaluation + jours restants avant l’échéance = indice de priorité

- Issue #13 – Barre de progression

  - Affichage en % de l’avancement du travail réalisé par rapport au travail restant.

Contribuées par : MUNYANEZA, Ursule Joana

- Issue #14 – Placement automatique de blocs d’étude (25/45/60/90 min)

  - Génère des blocs dans les créneaux libres

- Issue #15 – Vue “Plan d’étude” avec liste des tâches du jour

  - Vue quotidienne avec liste des tâches et bouton Commencer.

Contribuées par : KENFACK NANDJOU, Steve Marvyn

- Module : Gestion chronomètre d’étude (timer par bloc)

  - Issue #16 – Allocation du temps par l’utilisateur pour la session d’étude (ex. 25 min)

  - Issue #17 – Mettre le chronomètre en pause manuellement (option pause/reprise)

  - Issue #18 – Arrêt automatique du chronomètre à l’écoulement du temps

  - Issue #19 – Gestion de la fin de session d'étude

    - À l’écoulement du temps, une notification s’affiche pour informer l’utilisateur et deux options sont proposées :

      - Arrêter la session d'étude : le chronomètre s'arrête (appel à la fonction d’arrêt).

      - Prolonger la session d'étude : l’utilisateur choisit de continuer avec un nouveau bloc (ex. +5, +10, +15 minutes).

      - Possibilité de mettre un bouton personnalisé pour ajuster le temps

Contribuées par : THIAM, Demba Aziz SOKOUDJOU SOKAMTÉ Romuald

- Issue #20 – Suivi de progression académique (graphique jour/semaine)

  - Graphiques de progression (% complétion des tâches).

Contribuées par : SOKOUDJOU SOKAMTÉ Romuald THIAM, Demba Aziz

- Module : Gestion des revenus et dépenses

  - Issue #21 – Ajouter les revenues

  - Issue #22 – Modifier revenues (éditer ou supprimer)

  - Issue #23 – Ajouter les dépenses par rapport aux études (coût trimestre, etc.)

  - Issue #24 – Modifier les dépenses (éditer ou supprimer)

Contribuées par : THIAM, Demba Aziz SOKOUDJOU SOKAMTÉ Romuald

  - Issue #25 – Suivi budgétaire mensuel (agrégation par catégorie)

    - Tableau mensuel avec total revenus/dépenses par catégorie.

- Module : Notifications

  - Issue #26 – Alerte dépassement de budget

    - Notification si le budget dépenses est plus grand que le budget prévu.

Sprint 3 – IA avancée + intégration complète avec tests

Contribuées par : KUBARIEVA, Oryna

- Module : IA – Re-priorisation simple

  - Issue #27 - Ajuster les taches selon l’ordre de la priorité

  - Issue #28 - Recalculer les priorités si la tâche n’est pas exécutée au temps déterminé

- Issue #29 – IA – Apprentissage adaptatif (sessions plus courtes/longues, blocs réduits si procrastination)

  - Ajustement du temps en fonctionne du progrès de la personne (ex : si le temps dépassé – ajouter plus, sinon diminue)

Contribuées par : KENFACK NANDJOU, Steve Marvyn

- Issue #30 – IA – Placement optimal intelligent des blocs (avec contraintes personnel)

  - Optimise blocs en tenant compte de contraintes personnel (ex : job, sport, fatigue).

Contribuées par : MUNYANEZA, Ursule Joana

- Module : IA – Anticipation avancée (révisions ciblées, équilibre vie, gestion stress)

  - Issue #31 : Ajouter les conseils ciblés (chapitre clé, pause sport, méditation)

  - Issue #32 : Ajouter les notifications (POP UP) avec des mots d’encouragement

  - Issue #33 : Créations des petites questions de bien-être (ex : est-ce que tu as fait tes 1000 steps, est-ce que tu as bu de l’eau, etc.)

Contribuées par : THIAM, Demba Aziz

- Issue #34 – IA – Analyse avancée des finances

  - Description simple : L’IA regarde uniquement le budget et les dépenses pour générer des suggestions.

- Module – Résumé de fin de semestre (académique + finances, recommandations)

  - Issue #35 – Rapport global avec % complétion pour les études

  - Issue #36 – Recommandations gestion études pour les sessions à venir

Contribuées par : SOKOUDJOU SOKAMTÉ Romuald

  - Issue #37 – Rapport global financier

  - Issues #38 – Recommandations pour la gestion des finances

Date d’échéance : correspond aux limites fixées pour réaliser une action donnée (par exemple : remise d’un travail, paiement à effectuer, examen, TP, quiz). Peut aussi désigner les dates récurrentes et connues d’avance (ex. paiements périodiques).

Fait allusion au type d’élément saisi dans le calendrier, ex :  horaire (cours, travail), évaluations, paiements, échéances

Indice de priorité : classement chiffré (1, 2, 3…) attribué en fonction du score de pondération et du nombre de jours restants avant l’échéance.